# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О   Г О Л О В И

23.02.2018	м. Глухів	№ 36-ОД

| Про план організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису Державної екологічної інспекції України у Сумській області |  |
| --- | --- |

На виконання припису № 46/02-16 від 12.02.2018 Державної екологічної інспекції у Сумській області, з метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час позапланової перевірки Державною екологічною інспекцією України у Сумській області (акт позапланової перевірки № 46 контролю виконання припису, проведеної в період з 06.02.2018 по 12.02.2018), відповідно до статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити план організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису № 46/02-16 від 12.02.2018 Державної екологічної інспекції у Сумській області (додається).

- Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21.07.2017 № 156-ОД «Про план організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису Державної екологічної інспекції України у Сумській області».

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Вискуба О.І.

В.о. міського голови	О.М. Демішева

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

_____________ № ___________

ПЛАН

організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису № 46/02-16 від 12.02.2018 Державної екологічної інспекції у Сумській області

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення та подання на затвердження міської Програми поводження з побутовими відходами | 30.05.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 2. | Розроблення та подання на затвердження міської Програми охорони навколишнього середовища | 30.05.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 3. | Організація та контроль за запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів на території Глухівської міської ради | 30.05.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 4. | Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності роздільного збирання ТПВ, впровадження ефективних методів поводження з відходами | постійно | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 5. | Надання інформації Державній екологічній інспекції у Сумській області щодо виявлених та ліквідованих сміттєзвалищ | щомісячно до 3 числа | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 6. | Забезпечення належного контролю за станом полігону ТПВ | постійно | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 7. | Замовлення розробки схеми санітарного очищення населених пунктів Глухівської міської ради (за наявності цільового фінансування) | 30.05.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 8. | Забезпечення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до Закону України «Про відходи» та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів | постійно | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 9. | Організувати проведення обліку зелених насаджень населених пунктів на території Глухівської міської ради | 30.05.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 10. | Винесення в натурі меж прибережних захисних смуг водних об’єктів на території м. Глухова | 30.05.2018 | Управління соціально-економічного розвитку міської ради |
| 12. | Забезпечення фінансування заходів 3,7,9,10 Плану організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису № 46/02-16 від 12.02.2018 Державної екологічної інспекції у Сумській області | відповідно до встановлених термінів | Фінансове управління міської ради |
| 13. | Інформування Державної екологічної інспекції у Сумській області про проведену роботу | відповідно до встановлених термінів | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради 	О.О. Гаврильченко