ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

19.05.2017 № 144

ПЛАН

організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису державної екологічної інспекції України у Сумській області

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити фінансування розробки проекту по рекультивації земельної ділянки під колишнім звалищем ТПВ м. Глухова | До 30.05.2017 | Фінансове управління міської ради |
| 2. | Замовити розробку проекту рекультивації земельної ділянки під колишнім звалищем ТПВ м. Глухова | До 29.06.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 3. | Забезпечення проведення екологічної експертизи проекту рекультивації земельної ділянки під колишнім звалищем ТПВ м. Глухова | До 28.07.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 4. | Забезпечення проведення робіт по рекультивації земельної ділянки під колишнім звалищем ТПВ м. Глухова | До 27.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 5. | Інформування державної екологічної інспекції у Сумській області про проведену роботу | Відповідно до встановлених термінів | Виконавчий комітет міської ради |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради 	О.О. Гаврильченко