ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

13.06.2017 №  153

Заходи

з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План заходів з підготовки житлового фонду ВЖРЕКП до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | травень-вересень 2017 року | Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємство |
| 2. | Організаційно-технічні заходи підготовки до роботи в умовах опалювального періоду по ТОВ «Глухівжитлосервіс» | до 01.10.2017 | ТОВ «Глухівжитлосервіс» |
| 3. | Організаційно-технічні заходи щодо підготовки до роботи в умовах опалювального періоду 2017-2018 років Глухівського КВУВКГ | квітень-жовтень 2017 року | Глухівське комунальне виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства |
| 4. | Перелік заходів з підготовки котелень підприємства КП «Глухівський тепловий район» до ОЗП 2017-2018 роки | травень-жовтень 2017 року | Комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» |
| 5. | Заходи з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | серпень-вересень 2017 року | Відділ освіти міської ради |
| 6. | Організаційно-технічні заходи по підготовці енергетичного господарства Глухівської ЦРЛ до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | до 01.09.2017 | Центральна районна лікарня |
| 7. | Заходи відділу культури Глухівської міської ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | Червень-жовтень 2017 року | Відділ культури міської ради |
| 8. | Заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років управління соціального захисту населення міської ради | Травень-жовтень 2017 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| 9. | План заходів по підготовці ТОВ «Зеленбуд» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | до 01.10.2017 | ТОВ «Зеленбуд» |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                          О.О. Гаврильченко