

ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.05.2018 | м.Глухів | №129 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Про утворення оперативного штабу та затвердження переліку заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років |  |  |

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради Сегеди М.Ю. про утворення оперативного штабу та затвердження заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, з метою якісної та своєчасної підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, відповідно до статті 12 Закону України «Про теплопостачання», статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись частиною першою статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

1. Утворити оперативний штаб з питань підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та затвердити його склад (додається).
2. Затвердити перелік заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додається).
3. Керівникам комунального виробничого управління водогінно-каналізаційного господарства Никончуку С.І., комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Колоші М.О., виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства Яреську А.О., відділу культури міської ради Самощенко О.М., відділу освіти міської ради Васянович Л.Г., головному лікарю центральної районної лікарні Горбасьову В.В.:

1) виконати заходи щодо підготовки підвідомчих організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років в термін до 01 жовтня 2018 року, відділу освіти міської ради Васянович Л.Г. – в термін до 01 вересня 2018 року;

2) підготувати обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років в термін до 01 жовтня 2018 року.

1. Керівникам комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Колоші М.О., комунального виробничого управління водогінно-каналізаційного господарства Никончуку С.І., виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства Яреську А.О., ТОВ «Глухівжитлосервіс» Малишеву І.В., ТОВ «Зеленобуд» Білоус І.В. в осінньо-зимовий період 2018-2019 років:

1) забезпечити надання якісних та в повному обсязі житлово-комунальних послуг у відповідності до економічно обгрунтованих тарифів згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

2) не допускати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства міста;

3) забезпечити приведення розрахунків за використані житлово-комунальні послуги споживачами до рівня 100%;

4) проводити роз’яснювальну роботу серед населення міста через засоби масової інформації стосовно своєчасних розрахунків за використані житлово-комунальні послуги, економного та раціонального використання води, тепла, електроенергії та газу.

1. Фінансовому управлінню міської ради (Онищенко А.В.) забезпечити першочергове фінансування витрат на сплату за використані житлово-комунальні послуги підприємств, установ та організацій, що фінансуються за рахунок міського бюджету.
2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Попова З.О.) виконати відповідні заходи щодо забезпечення малозабезпечених верств населення коштами для придбання твердих видів палива та скрапленого газу, встановити постійний контроль за своєчасним нарахуванням в повному обсязі пільг та субсидій.
3. Комунальному підприємству «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» (Письмак С.Б.) постійно висвітлювати інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
4. Управлінню житлово-комунального господарста та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.):

1) виконати заходи щодо якісної підготовки вулично-дорожньої мережі міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та закупівлі матеріалів необхідних для утримання дорожньо-мостового господарства в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

2) постійно висвітлювати інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років у ЗМІ та на веб-сайті міської ради;

3) інформувати міського голову про хід виконання цього рішення в термін до 10 вересня та 20 жовтня поточного 2018 року.

1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради   
   Вискуба О.І.

**Міський голова                                                                   М. Терещенко**