ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.05.2019	м. Глухів	№ 133

Про утворення оперативного штабу та затвердження переліку заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради Сегеди М.Ю. про утворення оперативного штабу та затвердження заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, з метою якісної та своєчасної підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, відповідно до статті 12 Закону України «Про теплопостачання», статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись частиною першою статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Визнати задовільним стан проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

2. Утворити оперативний штаб з питань підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та затвердити його склад (додається).

3. Затвердити перелік заходів з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додається).

4. Керівникам комунального виробничого управління водогінно-каналізаційного господарства Раку С.В., комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Колоші М.О., виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства Стецюку О.М., відділу культури міської ради Самощенко О.М., відділу освіти міської ради Матосовій А.М., головному лікарю центральної районної лікарні Кіяшку А.І.:

1) виконати заходи щодо підготовки організацій та підвідомчих закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років в термін до 01 жовтня 2019 року, відділу освіти міської ради Матосовій А.М. – в термін до 01 вересня 2019 року;

2) підготувати обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2019-2020 років в термін до 01 жовтня 2019 року.

5. Керівникам комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Колоші М.О., комунального виробничого управління водогінно-каналізаційного господарства Раку С.В., виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства Стецюку О.М., ТОВ «Глухівжитлосервіс» Лазаревичу Д.О., ТОВ «Зеленобуд» Білоус І.В. в осінньо-зимовий період 2019-2020 років:

1) забезпечити надання якісних та в повному обсязі житлово-комунальних послуг у відповідності до економічно обгрунтованих тарифів згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

2) не допускати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства міста;

3) забезпечити приведення розрахунків за використані житлово-комунальні послуги споживачами до рівня 100%;

4) проводити роз’яснювальну роботу серед населення міста через засоби масової інформації стосовно своєчасних розрахунків за використані житлово-комунальні послуги, економного та раціонального використання води, тепла, електроенергії та газу.

6. Фінансовому управлінню міської ради (Онищенко А.В.) забезпечити першочергове фінансування витрат на сплату за використані житлово-комунальні послуги підприємств, установ та організацій, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Павленко Р.В.) виконати відповідні заходи щодо забезпечення малозабезпечених верств населення коштами для придбання твердих видів палива та скрапленого газу, встановити постійний контроль за своєчасним нарахуванням в повному обсязі пільг та субсидій.

8. Комунальному підприємству «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» (Коваленко А.В.) постійно висвітлювати інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

9. Управлінню житлово-комунального господарста та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.):

1) виконати заходи щодо якісної підготовки вулично-дорожньої мережі міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та закупівлі матеріалів, необхідних для утримання дорожньо-мостового господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

2) постійно висвітлювати інформацію про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років у ЗМІ та на веб-сайті міської ради;

3) інформувати міського голову про хід виконання цього рішення в термін до 10 вересня та 20 жовтня поточного 2019 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Демішеву О.М.

В.о. міського голови	                                                                 О. ДЕМІШЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 29.05.2019 № 133

Перелік заходів

з підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заходи з підготовки житлового фонду ВЖРЕКП до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | травень-серпень 2019 року | Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємство |
| 2. | Заходи з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років | до 25.09.2019 | ТОВ «Глухівжитлосервіс» |
| 3. | Заходи з підготовки КВУВКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | до жовтня 2019 року | Глухівське комунальне виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства |
| 4. | Заходи з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років по КП «Глухівський тепловий район» | травень-жовтень 2019 року | Комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» |
| 5. | Заходи з підготовки закладів освіти м. Глухова до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років | серпень-вересень 2019 року | Відділ освіти міської ради |
| 6. | Заходи з підготовки енергетичного господарства Глухівської ЦРЛ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | до 01.09.2019 | Центральна районна лікарня |
| 7. | Заходи відділу культури Глухівської міської ради щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | червень-вересень 2019 року | Відділ культури міської ради |

| 8. | Заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | травень-жовтень 2019 року | Управління соціального захисту населення міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Заходи з підготовки ТОВ «Зеленобуд» до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | до 01.10.2019 | ТОВ «Зеленобуд» |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                        О. ГАВРИЛЬЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету 29.05.2019  № 133

СКЛАД

оперативного штабу з питань підготовки комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| Терещенко Мішель | - міський голова, голова оперативного штабу; |
| --- | --- |
| Демішева Олена Миколаївна | - секретар міської ради, заступник голови оперативного штабу; |
| Сегеда Марія Юріївна | - начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, секретар оперативного штабу; |
| Белінський Дмитро Олександрович | - голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку міської ради; |
| Демченко Олександр Анатолійович | - начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради; |
| Кіяшко Анатолій Іванович | - головний лікар Глухівської центральної районної лікарні; |
| Коваленко Андрій Валентинович | - т.в.о. директора комунального підприємства «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів»; |
| Колоша Микола Олександрович | - директор комунального підприємства «Глухівський тепловий район»; |
| Матосова Алла Миколаївна | - начальник відділу освіти міської ради; |
| Овсієнко Віктор Михайлович | - старший державний інспектор Шосткинського відділення інспекції Держенергонагляду у Сумській області; |
| Онищенко Алла Володимирівна | - начальник фінансового управління міської ради; |
| Павленко Руслан Володимирович | - начальник управління соціального захисту населення міської ради; |
| Панасенко Віктор Григорович | - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради; |
| Примаков Віктор Миколайович | - начальник Глухівського району електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго»; |
| Рак Сергій Володимирович | - начальник Глухівського комунального виробничого управління водогінно-каналізаційного господарства; |
| Самощенко Олена Михайлівна | - начальник відділу культури міської ради; |
| Стецюк Олександр Михайлович | - директор виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства; |
| Шаман Віктор Володимирович | - старший майстер служби експлуатації систем газопостачання управління експлуатації АТ «Сумигаз». |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради                                                       О. ГАВРИЛЬЧЕНКО